杭州缺口信息科技有限公司

企业AI规划与项目管理调研情况汇报标准资料包使用说明

适用于调研、编制、复核和定稿全过程

版本  v1.0

2026年10月29日

一 资料包用途

本资料包用于帮助项目经理、FDE工程师、业务顾问和文档审核人员，按照统一结构编制企业AI规划与项目管理调研情况汇报。资料包将写作要求、空白模板、定稿检查和完整样例分开，既便于复制使用，也避免把内部写作提示带入客户正式文件。

使用本资料包不能替代现场调研和证据核实。任何结论、数量、系统能力、交付范围和验收指标，均应以当前项目的真实资料和双方确认结果为依据。

二 资料包组成

| 编号 | 文件 | 主要用途 | 建议使用阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 资料包使用说明 | 了解文件关系、使用顺序和角色分工 | 项目开始前 |
| 01 | 编制规范 | 明确结构、证据、边界、写法和版本规则 | 调研准备至报告定稿 |
| 02 | 空白模板 | 直接填入新项目内容并形成正式报告 | 报告编制 |
| 03 | 编制与定稿检查清单 | 逐项核对内容、证据、范围、验收和版式 | 内部评审与定稿 |
| 04 | 上海昱庄机械定稿样例 | 查看完整篇章组织、表格使用和边界表达 | 起草和复核时参考 |

三 推荐使用流程

| 步骤 | 主要工作 | 使用文件 | 形成结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认报告用途、读者和决策事项 | 00、01 | 编制任务和资料清单 |
| 2 | 收集访谈、系统、现场和业务资料 | 01 | 原始证据和证据编号 |
| 3 | 按标准结构形成初稿 | 02、04 | 调研情况汇报初稿 |
| 4 | 核对事实、口述和分析边界 | 01、03 | 问题清单和修订稿 |
| 5 | 确认范围、责任、数据、接口和验收 | 02、03 | 双方待确认事项 |
| 6 | 清除提示、批注和修订痕迹 | 03 | 正式发布版本 |

四 角色分工

| 角色 | 主要责任 | 不应代替的责任 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 确定报告目的、范围、时间和评审安排 | 不得跳过业务负责人直接确认业务规则 |
| 调研人员 | 记录访谈、系统和现场证据，标明来源和不确定性 | 不得把个人推测写成客户事实 |
| 报告编制人 | 组织结构、归纳发现、提出建议并维护证据对应关系 | 不得扩大合同范围或承诺未经验证能力 |
| 业务负责人 | 确认流程、问题、责任和业务指标 | 不得替代信息化人员确认接口和安全条件 |
| 信息化负责人 | 确认系统、数据、账号、接口、权限和安全条件 | 不得单独决定业务验收是否通过 |
| 审核人 | 核对事实、边界、风险、指标、格式和版本 | 不得只检查文字而忽略证据和可验收性 |

五 样例和模板的使用方式

先读编制规范，再复制空白模板，不要直接覆盖完整样例。

样例中的客户名称、人员、数量、系统和判断仅属于上海昱庄机械项目，不能复制到其他项目。

空白模板中的灰色方括号内容是写作提示，定稿时必须全部删除。

章节可以根据项目情况合并，但核心结论、证据、范围边界、实施条件和验收方式不能省略。

模板中的表格行可按需要增删，不能为了填满版面而制造内容。

六 文件和版本管理

文件统一命名为“日期_客户名称_项目名称_文档名称_v版本号.docx”。内部草稿使用 v0.1 至 v0.9，首次正式发布使用 v1.0，正式发布后的局部修订使用 v1.1、v1.2，范围或核心结论发生重大变化时升级为 v2.0。

完整样例中的原 v1.4 属于内部迭代编号，定稿时统一收口为首次正式发布版本 v1.0。后续项目应从一开始区分内部草稿版本和正式发布版本。

七 最低交付要求

报告中的重要结论能够追溯到访谈、系统、现场或正式资料。

每个AI场景明确业务输入、AI辅助内容、人工责任、正式记录和异常降级。

一期纳入范围和不纳入范围清楚，不把研究方向写成确定交付。

实施条件、风险、验收标准和待确认事项均明确责任方。

正式文件无灰色提示、批注、修订痕迹、内部备注和错误版本号。